|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **ID. LECCIÓN** | **DESCRIPCIÓN Y CAUSAS DEL PROBLEMA** | **PROCESO** | **ÁREA** | **ESTRATEGIA** | **RESULTADO** | **LECCIÓN** |
| *1* | Definir los hitos del proyecto por desconocimiento del tema. | *iniciación* | Recurso Humano | Lectura sobre el concepto de hito. | *Se establecieron los hitos del proyecto de manera concisa y objetiva.* | Se debe consultar más acerca de los temas en los que se presenten dificultades. |
| 2 | *Definir los entregables del proyecto debido a falta de claridad sobre los objetivos del proyecto.* | *iniciación* | *comunicaciones* | *Asesoramiento con la oficina de proyectos.* | *Se definieron los entregables del proyecto de manera concisa y objetiva.* | *Se debe asistir más a asesoramientos con la oficina de proyectos.* |
| 3 | *Distribuir los tiempos y recursos del equipo de trabajo dentro del Project.* | *Planeación* | *Recurso humano* | *Asesoramiento con la oficina de proyectos.* | *Se establecieron los tiempos de trabajo y los recursos necesarios para las actividades planteadas.* | *Se debe tener más claridad acerca de de los tiempos que se usarán en la realización del proyecto, así como de las herramientas que se implementarán en este.* |